**Перечень работ**

Ванная:

1. Демонтаж ванны, смесителя с душем, полотенце-сушителя
2. Демонтаж плитки на полу
3. Демонтаж плитки на стене (покрыто примерно 40% от всей площади стен)
4. Демонтаж панелей на потолке
5. Демонтаж двери
6. Обработка пола водоизоляцией
7. Перемещение розетки вниз на 20 см (1 шт)
8. Установка розетки под проточный водонагреватель (1 шт)
9. Покраска внешней части ванны с лицевой стороны
10. Монтаж плитки на стене
11. Монтаж плитки на полу
12. Монтаж ванны, смесителя с душем, полотенце-сушителя
13. Монтаж полок и держателей для полотенец
14. Отделка потолка с покраской
15. Установка светильника
16. Установка стиральной машины

Примечания:

* Подводка ко всей сантехнике имеется
* Установка новых дверей не требуется
* Установка экрана под ванной не требуется
* Ванна и смеситель заменяются на новые, плотенце-сушитель остаётся прежний

Туалет:

1. Демонтаж унитаза
2. Демонтаж деревянной перегородки за унитазом
3. Демонтаж плитки на полу
4. Демонтаж панелей на потолке
5. Демонтаж двери
6. Демонтаж и монтаж короба на потолке с вентиляцией
7. Укладка блоком за унитазом
8. Установка невидимого люка под плитку для сантех-кабины
9. Обработка пола водоизоляцией
10. Монтаж плитки на стене
11. Монтаж плитки на полу
12. Отделка потолка с покраской
13. Установка унитаза
14. Установка светильника
15. Монтаж держателя для т/б

Примечания:

* Подводка ко всей сантехнике имеется
* Установка новых дверей не требуется
* Унитаз остаётся прежний