**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор ООО

9 июня 2014

**Смета (Основная)**

На монтажные работы по объекту: МО, город Мытищи, ул.Кирпичная, дом № 11, дом № 13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды затрат** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена ед.** | **Стоимость** |
| **1. НВФ(площадь=1 500,00 ; стоимость=1 220 250,00)** | | | | | |
| 1.1 | Установка кронштейнов | м.кв. | 1 500,00 | 120,00 | 180 000,00 |
| 1.2 | Установка утеплителя (переменной толщины) | м.кв. | 1 500,00 | 110,00 | 165 000,00 |
| 1.3 | Установка направляющих профилей | м.кв. | 1 500,00 | 120,00 | 180 000,00 |
| 1.4 | Установка панелей (LTM, Prodema) | м.кв. | 1 250,00 | 350,00 | 437 500,00 |
| 1.5 | Установка керамогранитной плитки (600х300мм) на кляймер | м.кв. | 250,00 | 350,00 | 87 500,00 |
| 1.6 | Устройство реечного потолка | м.кв. | 40,00 | 400,00 | 16 000,00 |
| 1.7 | Установка примыканий, отливов, откосов (до 300мм.) из оц. | м.пог. | 1 700,00 | 70,00 | 119 000,00 |
| 1.8 | Установка парапетной крышки из оц. С подконструкцией | м.пог. | 50,00 | 180,00 | 9 000,00 |
| 1.9 | Изготовление фасонных элементов (до 5 гибов) | м.пог. | 1 750,00 | 15,00 | 26 250,00 |
| **2. Общие работы(площадь=1 500,00 ; стоимость= 70 000,00)** | | | | | |
| 2.1 | Погрузочно-разгрузочные работы | ч/дн. | 90,00 | Входят в стоимость работ | Входят в стоимость работ |
| 2.2 | Мастер производственного участка | ставка | 1,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 2.3. | Мастер производственного участка | премия  м.кв. | 1 500,00 | 30,00 | 45 000,00 |
|  | **Всего расходов** |  |  |  | **1 290 250,00** |

Средняя стоимость выполнения всего объема работ с учетом всех накладных затрат составляет: 708,00 рублей (условная площадь 1 500,00 кв.м.)

Объемы работ и стоимость подтверждаю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Палиев А. Г./