Добрый день!

На данный момент актуально предложение по выполнению работ в здании Колледжа Архитектуры и Дизайна.

Ремонт коридоров 2эт. и 3эт. общей площадью 133м2

В приложении набор работ и стоимость, а также фото объекта.

По факту набор работ несколько меньше чем в приложении.

Нет полной замены стяжки (ремонтируется местами)

Нет полной штукатурки стен и потолка. Есть - зачистка, шпаклевка и покраска (стены все обшиты гипсом).

Ниже привожу наши требования:

Необходимо проведение отделочных работ

в нежилых помещениях площадью 133кв метра.

Срок выполнение работ с 15.02.2017г по 12.03.2017г.

Выезд на осмотр объекта до 10.02.2017г., заключение договора до 14.02.2017г.

Обязательно присутствие ответственного лица за выполнением работ от Подрядчика.

Материал предоставляет Заказчик, также возможно приобретение материалов подрядчиком.

Наличие спец.одежды.

Объёмы и расценки в приложенном файле.

Предоплата не предусмотрена. (возможен обоснованный аванс)

Оплата по безналу (для физ. лица возможна оплата за наличный расчет)

Договор обязателен.

Оплата после подписания КС-2,3. (для физ. лица после подписания Акта сдачи приемки выполненных работ)

Гарантия на работы 24 месяца.