Работы которые надо выполнить в мае-июне 2017 г.:

Наименование:                                                                                Объем           Стоимость

(новый дом)

1.Настил пола 2-х балконов импрегнированной

террасной доской .                                                                              15 кв.м

2.Подшивка пола балконов снизу доской                                         15 кв.м

3.Настил пола тамбура , террасы и ступенек входной

лестницы  импрегнированной террасной доской                             21 кв.м

4.Изготовление перил входной лестницы по фото-образцу            4 пог.м

5.Изготовление перил балконов по фото-образцу                           17 пог.м.

6.Подшивка «холодной» крыши гаража

Декоративной фанерой 5 мм                                                             90 кв.м.

7. Монтаж водосточной системы дома и гаража                              60 пог.м.

8.Монтаж снегозадержателей                                                              9 шт.

(старый дом)

1.Замена несущей балки потолка + монтаж чернового потолка      30 кв.м.

2. Настил чернового пола с утеплителем                                            36 кв.м.

3.Изготовление «кукушатника» на южной части чердака

Размером:1,2х1,1 метра   Н=1,85 м   для окна ( 700*800 мм)        1,2х1,1  м

4.Устройство откидного полога от стены на русскую печь             3 кв.м.

5. Монтаж  строганного контура  подшивки крыши                        20 пог.м

6. Монтаж водосточной системы дома и бани                                  40 пог.м

7. Утепление и настил черного пола чердака 8,5 *6,9                      59 кв.м.

8.  Монтаж блок-хауса  на стены дома по готовому каркасу           30 кв.м

9. Монтаж резных наличников и причелин в интерьер дома           50 пог.м.

Дом племянника

1.Ремонт ендовы с вскрытием чердака                                               1 шт.

2.Изготовление п-образной веранды-террасы

вокруг дома, шириной 2,5 м.длиной:                                                  40 пог.м.

Примечания:

1.Бригада Исполнителя-не менее двух человек, с опытом подобных

работ не менее 5 лет!(Строго.Качество -на 1-ом месте!)

2.Инструмент, рабочая одежда и обувь –Исполнителя, расходники-Заказчика

Бытовые вопросы: Заказчик предоставляет Исполнителю:

Проживание (старый дом, свет, газ,плита, кастрюли, спальные места

Исполнитель привозит:матрасы,подушки,постельное белье,чашки,ложки,

тарелки.

Оплата :

Исполнитель присылает расценки на работы, после подписания Договора, выдается:

-аванс в счет выполняемых работ в объеме закупки продуктов из расчёта 5

тыс.руб на человека

-Расчет по выполнению каждого этапа производится  сразу.

-Постоянный представитель Заказчика находится на объекте,

-транспорт для поездки в магазины имеется (2 раза в неделю), если чаще ,то платно.

В случае качественного исполнения работ  ,будут предложены работы с объемами:

-чистовая отделка пола ламинатом   чердачного помещения (кинозала) -110 кв.м.

- чистовая отделка пола ламинатом   в доме 2 –ой этаж -90 кв.м

- а так же плиточные работы по полу-100-120 кв.м., по стенам-10 кв.м.

Объект: находится в Сергиево-Посадском районе моск.обл, деревня Ваулино,рядом город Пересвет и Богородское.

По всем вопросам звонить :8 925 5857224(Биллайн) Равиль  (Заказчик)

Ниже смотрите фотографии  объекта (Новый дом) :

Общий вид дома с гаражом

Фото-образец перил входной лестницы в дом и балконных перил.

Входная лестница в дом, веранда (2*6.4 м) , тамбур (2*3.9 м)

Импрегнированная террасная доска

Балкон северный (0.93*12 м)

Балкон южный (0.93*5 м)

Низ северного балкона (где нужна подшивка)

Низ южного балкона (где нужна подшивка)

Необходима   подшивка низа крыши котельни декоративной фанерой

Необходима   подшивка низа крыши гаража и котельни  декоративной

фанерой (толщиной 5 мм) площадью -90 кв.м.

Чердак -кинозал

Фотографии объекта (Старый дом)

Обшивка стен дома блок-хаус

«Кукушатник» на чердаке дома

Причелины, рамы резные в интерьер дома

Причелины, рамы и водосточная система на баню