# Утепление и облицовка свайного фундамента каркасного дома:

- Утепление пространства свайного фундамента каркасного дома 8х8м.

- Облицовка цоколя декоративными панелями по периметру 11х8м.

Задача стоит сделать просто, надежно и бюджетно.

Я вижу следующий фронт работ:

- Покраска обвязки (профилированных труб) со всех сторон черной краской по периметру фундамента (на данный момент обвязка покрашено частично и некачественно).

- Обработка деревянной обрешетки огне-био-защитным пропиточным составом.

- При необходимости, обработка черного пола снизу дома огне-био-защитным пропиточным составом.

- Монтаж утеплителя пенополистирол (например, пеноплэкс) снизу чернового пола между обвязочными силовыми брусами в комбинации с изолоном и влагозащитной мембраной (конкретный «пирог» обсуждается на месте).

- Монтаж деревянной обрешетки с внешней стороны металлической обвязки по периметру всего здания, включая террасу и крыльцо.

- Монтаж декоративных панелей на внешнюю обрешетку периметра.

- Монтаж дверцы в периметре для доступа в цокольное пространство (для доступа под дом, любое исполнение).

- Установка окон продуха, 4 шт.

Расстояние между обвязкой фундамента и землей меняется от 40см до 80 см.

- Прошу сообщить стоимость работ, сроки исполнения.

- Без проживания.

- Если решить задачу можно более грамотно, прошу предложить свой порядок работ.

- Материалы закупаю самостоятельно, либо с Вашей помощью. Рядом есть строительный рынок.

- Инструмент Ваш.

Примеры работ – планируемый результат и виды материалов.