**извещение О ПРОВЕДЕНИИ**

**ЗАПРОСА ЦЕН**

**на право заключения договора**

**на ремонт квартиры (80 м2)**

Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника.

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Адрес электронной почты заказчика.** |
|  | Адрес электронной почты: 205721@mail.ru. |
| **2** | **Способ осуществления закупки.** |
|  | Запрос цен.  **Запрос цен - форма торгов, при которой победителем запроса цен признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса цен, и содержит наиболее низкую цену договора.** |
| **3** | **Предмет договора с указанием объема работ.** |
|  | C:\Users\user\Desktop\Шпоры\6 А\542132786-1.jpg **Ремонт квартиры (80м2).**  C:\Users\user\Desktop\Шпоры\6 А\kvartira-reutov-ulica-nekrasova-532645862-2.jpgC:\Users\user\Desktop\Шпоры\6 А\kvartira-reutov-reutovskih-opolchencev-ulica-512665291-2.jpgC:\Users\user\Desktop\Шпоры\6 А\kvartira-reutov-reutovskih-opolchencev-ulica-512665132-2.jpg |
| **4** | **Место, условия и сроки выполнения работ.** |
| **4.1** | Место выполнения работ: МО, г. Реутов, ул. Некрасова. |
| **4.2** | Срок выполнения работ: не более трех с половиной месяцев с даты заключения договора. |
| **5** | **Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ.** |
|  | Оплата работ производится по факту выполненных работ поэтапно на основании подписанного сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 2 (двух) дней с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. |
| **6** | **Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки в составе заявки для подтверждения их соответствия установленным требованиям.**  **Порядок подачи заявок на участие в запросе цен.**  **Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе цен.** |
| **7** | **Для участия в запросе цен участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:**  Опыт выполнения работ не менее пяти лет.  Участник закупки предоставляет снимки, портфолио и т.д. по электронной почте (205721@mail.ru) **или посредством указания ссылок на сайт или портфолио.** |
| **8** | **Порядок подачи заявок на участие в запросе цен.**  **Подача заявок на участие в запросе цен производится до** **«04» сентября 2018 года 09:00 часов (время местное).**  Заявка на участие в запросе цен состоит сметы на выбор (приложено).  **Участник закупки заполняет форму заявки в соответствии с представленными формами смет на выбор (приложение №1). В случае, если участник предлагает свои варианты расчетов и дополнения, их указывает в заявке соответственно.**  Заявка на участие в запросе цен направляется участником запроса цен на сайт или на электронную почту: [**205721@mail.ru**](mailto:205721@mail.ru).  Заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в запросе цен. |
| **9** | **Место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе цен, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен, подведение итогов запроса цен.** |
|  | Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе цен и подведение итогов процедуры закупки осуществляется одновременно **«04» сентября 2018 года 15:00 часов (время местное).** |
| **10** | **Сведения о сроках заключения договора после определения победителя запроса котировок.** |
|  | Договор с победителем заключается не позднее двух дней с даты подписания договора.  Проект договора составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, цены и условий договора, предложенных победителем запроса цен в заявке на участие в запросе цен.  Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем, если победитель не будет соответствовать представленным сведениям в заявке и по иным причинам. |
| **11** | **Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен.** |
|  | **Победителем запроса цен признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса цен, и содержит наиболее низкую цену договора.** |
| **12** | **Переторжка.** |
|  | Заказчик вправе провести процедуру переторжки после определения соответствия заявок на участие в запросе цен.  Отобранным участникам запроса цен направляются сведения о дате и времени переторжки. В указанное время и дату участники могут подать несколько ценовых предложений для увеличения вероятности в победе. |

Приложение:

Приложение №1. Форма заявки на участие в запросе цен - смета (обязательная для заполнения).

**Приложение № 1**

**к извещению (документации)**

**о проведении запроса цен**

Форма заявки на участие в запросе цен обязательна для заполнения

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ**

**В ЗАПРОСЕ ЦЕН**

**(часть I)**

**Изучив извещение (документацию) о запросе цен, мы предлагаем выполнить работы по ремонту квартиры (80м2)**

**1. Наименование участника запроса цен** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

(СМЕТА)

**ВАРИАНТ 1 (предпочтительный)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЭЛЕКТРИКА** | |  | | | |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование работ** |  | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. прод.** | **Стоимость работ** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Электромонтажные работы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)*** | |  |  | 0,00р. | 206 629,45р. |  |
| 8 | Штробление в бетонных стенах 20\*20 мм |  | п.м. | 28,00 |  |  |  |
| 20 | Заделка штроб |  | п.м. | 56,00 |  |  |  |
| 22 | Установка люстры с креплением на крюк (без сборки) |  | шт. | 4,00 |  |  |  |
| 25 | Установка точечных светильников (споты) |  | шт. | 48,00 |  |  |  |
| 31 | Монтаж крюка под навеску люстры |  | шт. | 4,00 |  |  |  |
| 34 | Установка электроточки (розетка/выключателя) накладной |  | шт. | 40,00 |  |  |  |
| 37 | Прокладка провода в гофре/пнд трубе |  | п.м. | 320,00 |  |  |  |
| 42 | Установка подрозетника в ж/бетонной стене (с устройством гнезда) |  | шт. | 40,00 |  |  |  |
| 50 | Распределительная внутренняя панель на 12 автоматов |  | шт. | 1,00 |  |  |  |
| 68 | Монтаж автоматического выключателя однополюсного |  | шт. | 11,00 |  |  |  |
| 74 | Монтаж УЗО двухполюсного |  | шт. | 1,00 |  |  |  |
| 76 | Подключение к вводному щиту |  | шт. | 1,00 |  |  |  |
| *\** | **Итого по электромонтажным работам** |  |  |  |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам** |  |  |  |  |  |  |

**КОРИДОР**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование работ** |  | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. прод.** | **Стоимость работ** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Пол (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 36 918,23р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 | 17,66 |  |  |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 | 17,66 |  |  |  |
| 8 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. от 30 мм до 60 мм |  | м2 | 17,66 |  |  |  |
| 13 | Армирование стяжки сеткой, фиброй |  | м2 | 17,66 |  |  |  |
| 15 | Устройство самонивелирующей стяжки до 10 мм |  | м2 | 17,66 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по полу** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Стены (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 104 196,40р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 | 53,61 |  |  |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 | 53,61 |  |  |  |
| 7 | Штукатурка стен до 30 мм по маякам |  | м2 | 53,61 |  |  |  |
| 14 | Заделка штроб после демонтажа маяков |  | п.м. | 53,61 |  |  |  |
| 21 | Шпаклевка стены под обои |  | м2 | 53,61 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по стенам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Потолок (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 65 825,18р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 | 17,66 |  |  |  |
| 7 | Укладка штукатурной/шпаклёвочной/паутинки сетки на потолок |  | м2 | 17,66 |  |  |  |
| 8 | Шпаклевка и шлифовка потолка (под покраску) |  | м2 | 17,66 |  |  |  |
| 9 | Шпаклевка сплошная в 1 слой |  | м2 | 17,66 |  |  |  |
| 10 | Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярным бинтом |  | п.м. | 17,66 |  |  |  |
| 15 | Монтаж ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) |  | м2 | 17,66 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по потолку** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Пол (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 15 960,12р. |  |
| 8 | Укладка ламината (с подложкой) |  | м2 | 12,42 |  |  |  |
| 22 | Монтаж плинтуса/декоративных уголков ПВХ |  | п.м. | 21,72 |  |  |  |
| *\** | **Итого по напольным работам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Плиточные работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 12 150,61р. |  |
| 2 | Укладка керамической плитки стандартного размера (20х30,40) (пол) |  | м2 | 5,24 |  |  |  |
| 22 | Подрезка плитки |  | п.м. | 5,00 |  |  |  |
| 37 | Затирка швов плитки |  | м2 | 5,24 |  |  |  |
| *\** | **Итого по плиточным работам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Стены (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 24 231,72р. |  |
| 2 | Оклейка стен обоями без подбора |  | м2 | 53,61 |  |  |  |
| *\** | **Итого по стеновым работам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Лакокрасочные работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 9 834,41р. |  |
| 2 | Покраска потолка (в два слоя) |  | м2 | 17,66 |  |  |  |
| *\** | **Итого по лакокрасочным работам** |  |  |  |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам** |  |  |  |  |  |  |
| *\** | **ИТОГО по работам с учетом скидки** |  |  |  |  |  |  |

**ВАННАЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **№ п/п** | **Наименование работ** |  | **Ед. изм.** |  | **Кол-во** | **Цена за ед. прод.** | **Стоимость** | |  |
|  |  | **работ** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Пол (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 10 219,32р. | |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 4,02 |  |  | |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 |  | 4,02 |  |  | |  |
| 8 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. от 30 мм до 60 мм |  | м2 |  | 4,02 |  |  | |  |
| 13 | Армирование стяжки сеткой, фиброй |  | м2 |  | 4,02 |  |  | |  |
| 15 | Устройство самонивелирующей стяжки до 10 мм |  | м2 |  | 4,02 |  |  | |  |
| 20 | Гидроизоляция пола (мастиками) |  | м2 |  | 4,02 |  |  | |  |
| *\** | **Итого по работам по полу** |  |  |  |  |  |  | |  |
| *#* | ***Стены (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 30 441,52р. | |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 22,83 |  |  | |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 |  | 22,83 |  |  | |  |
| 5 | Гидроизоляция стен (мастиками) |  | м2 |  | 2,28 |  |  | |  |
| 7 | Штукатурка стен до 30 мм по маякам |  | м2 |  | 22,83 |  |  | |  |
| 14 | Заделка штроб после демонтажа маяков |  | п.м. |  | 22,83 |  |  | |  |
| *\** | **Итого по работам по стенам** |  |  |  |  |  |  | |  |
| *#* | ***Потолок (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 14 981,75р. | |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 4,02 |  |  | |  |
| 7 | Укладка штукатурной/шпаклёвочной/паутинки сетки на потолок |  | м2 |  | 4,02 |  |  | |  |
| 8 | Шпаклевка и шлифовка потолка (под покраску) |  | м2 |  | 4,02 |  |  | |  |
| 9 | Шпаклевка сплошная в 1 слой |  | м2 |  | 4,02 |  |  | |  |
| 10 | Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярным бинтом |  | п.м. |  | 4,02 |  |  | |  |
| 15 | Монтаж ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) |  | м2 |  | 4,02 |  |  | |  |
| *\** | **Итого по работам по потолку** |  |  |  |  |  |  | |  |
| *#* | ***Плиточные работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 60 074,49р. | |  |
| 1 | Укладка керамической плитки стандартного размера (20х30,40) (стены) |  | м2 |  | 22,83 |  |  | |  |
| 2 | Укладка керамической плитки стандартного размера (20х30,40) (пол) |  | м2 |  | 4,02 |  |  | |  |
| 22 | Подрезка плитки |  | п.м. |  | 20,25 |  |  | |  |
| 37 | Затирка швов плитки |  | м2 |  | 26,85 |  |  | |  |
| *\** | **Итого по плиточным работам** |  |  |  |  |  |  | |  |
| *#* | ***Лакокрасочные работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 2 238,30р. | |  |
| 2 | Покраска потолка (в два слоя) |  | м2 |  | 4,02 |  |  | |  |
| *\** | **Итого по лакокрасочным работам** |  |  |  |  |  |  | |  |
| *#* | ***Сантехнические работы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)*** | |  |  |  | 0,00р. | 56 235,18р. |  |
| 1 | Комплексная разводка труб водоснабжения (полипропилен) |  | точка |  | 5,00 |  |  | |  |
| 6 | Комплексная разводка труб канализации (ПВХ) |  | точка |  | 3,00 |  |  | |  |
| 10 | Устройство сантехнической штробы 40х50 мм с заделкой в кирпичной стене |  | п.м. |  | 6,00 |  |  | |  |
| 22 | Установка и подключение раковины с сифоном (без смесителя) |  | шт. |  | 1,00 |  |  | |  |
| 25 | Установка с подключением ванны (включая монтаж слива-перелива) |  | шт. |  | 1,00 |  |  | |  |
| 30 | Гидроизоляция швов ванны |  | п.м. |  | 3,20 |  |  | |  |
| 43 | Установка с подключением смесителя |  | шт. |  | 2,00 |  |  | |  |
| 48 | Установка полотенцесушителя |  | шт. |  | 1,00 |  |  | |  |
| 51 | Установка стиральной машины |  | шт. |  | 1,00 |  |  | |  |
| *\** | **Итого по сантехническим работам** |  |  |  |  |  |  | |  |
| *#* | ***Вентиляция (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 2 599,00р. | |  |
| 1 | Монтаж вентиляционного канала |  | п.м. |  | 1,00 |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2 | Врезка в вентиляционный короб |  | шт. |  | 1,00 |  |  | |  |
| 3 | Установка вентиляционной решетки, диффузора |  | шт. |  | 1,00 |  |  | |  |
| *\** | **Итого по вентиляционным работам** |  |  |  |  |  |  | |  |
| *\** | **Итого по работам** |  |  |  |  |  |  | |  |
| *\** | **ИТОГО по работам с учетом скидки** |  |  |  |  |  |  | |  |

**ТУАЛЕТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **№ п/п** | **Наименование работ** |  | **Ед. изм.** |  | **Кол-во** | **Цена за ед. прод.** | **Стоимость** | |  |
|  |  | **работ** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Пол (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 2 689,97р. | |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 1,06 |  |  | |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 |  | 1,06 |  |  | |  |
| 8 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. от 30 мм до 60 мм |  | м2 |  | 1,06 |  |  | |  |
| 13 | Армирование стяжки сеткой, фиброй |  | м2 |  | 1,06 |  |  | |  |
| 15 | Устройство самонивелирующей стяжки до 10 мм |  | м2 |  | 1,06 |  |  | |  |
| 20 | Гидроизоляция пола (мастиками) |  | м2 |  | 1,06 |  |  | |  |
| *\** | **Итого по работам по полу** |  |  |  |  |  |  | |  |
| *#* | ***Стены (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 14 600,73р. | |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 10,95 |  |  | |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 |  | 10,95 |  |  | |  |
| 5 | Гидроизоляция стен (мастиками) |  | м2 |  | 1,10 |  |  | |  |
| 7 | Штукатурка стен до 30 мм по маякам |  | м2 |  | 10,95 |  |  | |  |
| 14 | Заделка штроб после демонтажа маяков |  | п.м. |  | 10,95 |  |  | |  |
| *\** | **Итого по работам по стенам** |  |  |  |  |  |  | |  |
| *#* | ***Потолок (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 3 943,55р. | |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 1,06 |  |  | |  |
| 7 | Укладка штукатурной/шпаклёвочной/паутинки сетки на потолок |  | м2 |  | 1,06 |  |  | |  |
| 8 | Шпаклевка и шлифовка потолка (под покраску) |  | м2 |  | 1,06 |  |  | |  |
| 9 | Шпаклевка сплошная в 1 слой |  | м2 |  | 1,06 |  |  | |  |
| 10 | Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярным бинтом |  | п.м. |  | 1,06 |  |  | |  |
| 15 | Монтаж ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) |  | м2 |  | 1,06 |  |  | |  |
| *\** | **Итого по работам по потолку** |  |  |  |  |  |  | |  |
| *#* | ***Плиточные работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 27 393,63р. | |  |
| 1 | Укладка керамической плитки стандартного размера (20х30,40) (стены) |  | м2 |  | 10,95 |  |  | |  |
| 2 | Укладка керамической плитки стандартного размера (20х30,40) (пол) |  | м2 |  | 1,06 |  |  | |  |
| 22 | Подрезка плитки |  | п.м. |  | 10,35 |  |  | |  |
| 37 | Затирка швов плитки |  | м2 |  | 12,01 |  |  | |  |
| *\** | **Итого по плиточным работам** |  |  |  |  |  |  | |  |
| *#* | ***Лакокрасочные работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 589,17р. | |  |
| 2 | Покраска потолка (в два слоя) |  | м2 |  | 1,06 |  |  | |  |
| *\** | **Итого по лакокрасочным работам** |  |  |  |  |  |  | |  |
| *#* | ***Сантехнические работы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)*** | |  |  |  | 0,00р. | 19 572,88р. |  |
| 1 | Комплексная разводка труб водоснабжения (полипропилен) |  | точка |  | 1,00 |  |  | |  |
| 6 | Комплексная разводка труб канализации (ПВХ) |  | точка |  | 1,00 |  |  | |  |
| 13 | Установка шарового крана |  | шт. |  | 2,00 |  |  | |  |
| 14 | Установка счетчика воды |  | шт. |  | 2,00 |  |  | |  |
| 39 | Установка с подключением унитаза |  | шт. |  | 1,00 |  |  | |  |
| 52 | Установка ревизионного люка металлического накладного |  | шт. |  | 1,00 |  |  | |  |
| *\** | **Итого по сантехническим работам** |  |  |  |  |  |  | |  |
| *#* | ***Вентиляция (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 2 599,00р. | |  |
| 1 | Монтаж вентиляционного канала |  | п.м. |  | 1,00 |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2 | Врезка в вентиляционный короб |  | шт. |  | 1,00 |  |  | |  |
| 3 | Установка вентиляционной решетки, диффузора |  | шт. |  | 1,00 |  |  | |  |
| *\** | **Итого по вентиляционным работам** |  |  |  |  |  |  | |  |
| *\** | **Итого по работам** |  |  |  |  |  |  | |  |
| *\** | **ИТОГО по работам с учетом скидки** |  |  |  |  |  |  | |  |

**СПАЛЬНЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **№ п/п** | **Наименование работ** |  | **Ед. изм.** |  | **Кол-во** | **Цена за ед. прод.** | **Стоимость** | |  |
|  |  | **работ** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Пол (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 25 708,97р. | |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 12,30 |  |  | |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 |  | 12,30 |  |  | |  |
| 8 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. от 30 мм до 60 мм |  | м2 |  | 12,30 |  |  | |  |
| 13 | Армирование стяжки сеткой, фиброй |  | м2 |  | 12,30 |  |  | |  |
| 15 | Устройство самонивелирующей стяжки до 10 мм |  | м2 |  | 12,30 |  |  | |  |
| *\** | **Итого по работам по полу** |  |  |  |  |  |  | |  |
| *#* | ***Стены (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 73 321,92р. | |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 37,72 |  |  | |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 |  | 37,72 |  |  | |  |
| 7 | Штукатурка стен до 30 мм по маякам |  | м2 |  | 37,72 |  |  | |  |
| 14 | Заделка штроб после демонтажа маяков |  | п.м. |  | 37,72 |  |  | |  |
| 21 | Шпаклевка стены под обои |  | м2 |  | 37,72 |  |  | |  |
| *\** | **Итого по работам по стенам** |  |  |  |  |  |  | |  |
| *#* | ***Потолок (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 45 839,07р. | |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 12,30 |  |  | |  |
| 7 | Укладка штукатурной/шпаклёвочной/паутинки сетки на потолок |  | м2 |  | 12,30 |  |  | |  |
| 8 | Шпаклевка и шлифовка потолка (под покраску) |  | м2 |  | 12,30 |  |  | |  |
| 9 | Шпаклевка сплошная в 1 слой |  | м2 |  | 12,30 |  |  | |  |
| 10 | Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярным бинтом |  | п.м. |  | 12,30 |  |  | |  |
| 15 | Монтаж ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) |  | м2 |  | 12,30 |  |  | |  |
| *\** | **Итого по работам по потолку** |  |  |  |  |  |  | |  |
| *#* | ***Откосы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 7 186,80р. | |  |
| 12 | Монтаж сэндвич-панелей ПВХ |  | п.м. |  | 5,30 |  |  | |  |
| 13 | Монтаж ПВХ уголков |  | п.м. |  | 5,30 |  |  | |  |
| *\** | **Итого по работам с откосами** |  |  |  |  |  |  | |  |
| *#* | ***Пол (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 13 869,17р. | |  |
| 8 | Укладка ламината (с подложкой) |  | м2 |  | 12,30 |  |  | |  |
| 22 | Монтаж плинтуса/декоративных уголков ПВХ |  | п.м. |  | 14,66 |  |  | |  |
| *\** | **Итого по напольным работам** |  |  |  |  |  |  | |  |
| *#* | ***Стены (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 17 051,61р. | |  |
| 2 | Оклейка стен обоями без подбора |  | м2 |  | 37,72 |  |  | |  |
| *\** | **Итого по стеновым работам** |  |  |  |  |  |  | |  |
| *#* | ***Лакокрасочные работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 6 848,45р. | |  |
| 2 | Покраска потолка (в два слоя) |  | м2 |  | 12,30 |  |  | |  |
| *\** | **Итого по лакокрасочным работам** |  |  |  |  |  |  | |  |
| *#* | ***Сантехнические работы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)*** | |  |  |  | 0,00р. | 2 712,00р. |  |
| 64 | Установка радиатора, без замены, для проведения работ по стенам |  | шт. |  | 1,00 |  |  | |  |
| *\** | **Итого по сантехническим работам** |  |  |  |  |  |  | |  |
| *#* | ***Плотницкие работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 2 169,60р. | |  |
| 4 | Установка пластиковых подоконников до 300 мм |  | п.м. |  | 1,60 |  |  | |  |
| *\** | **Итого по плотницким работам** |  |  |  |  |  |  | |  |
| *\** | **Итого по работам** |  |  |  |  |  |  | |  |
| *\** | **ИТОГО по работам с учетом скидки** |  |  |  |  |  |  | |  |

**ДЕТСКАЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование работ** |  | **Ед. изм.** |  | **Кол-во** | **Цена за ед. прод.** | **Стоимость** |  |
|  |  | **работ** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Пол (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 25 911,12р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 12,39 |  |  |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 |  | 12,39 |  |  |  |
| 8 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. от 30 мм до 60 мм |  | м2 |  | 12,39 |  |  |  |
| 13 | Армирование стяжки сеткой, фиброй |  | м2 |  | 12,39 |  |  |  |
| 15 | Устройство самонивелирующей стяжки до 10 мм |  | м2 |  | 12,39 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по полу** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Стены (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 65 121,48р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 33,51 |  |  |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 |  | 33,51 |  |  |  |
| 7 | Штукатурка стен до 30 мм по маякам |  | м2 |  | 33,51 |  |  |  |
| 14 | Заделка штроб после демонтажа маяков |  | п.м. |  | 33,51 |  |  |  |
| 21 | Шпаклевка стены под обои |  | м2 |  | 33,51 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по стенам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Потолок (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 46 199,51р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 12,39 |  |  |  |
| 7 | Укладка штукатурной/шпаклёвочной/паутинки сетки на потолок |  | м2 |  | 12,39 |  |  |  |
| 8 | Шпаклевка и шлифовка потолка (под покраску) |  | м2 |  | 12,39 |  |  |  |
| 9 | Шпаклевка сплошная в 1 слой |  | м2 |  | 12,39 |  |  |  |
| 10 | Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярным бинтом |  | п.м. |  | 12,39 |  |  |  |
| 15 | Монтаж ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) |  | м2 |  | 12,39 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по потолку** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Откосы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 15 458,40р. |  |
| 12 | Монтаж сэндвич-панелей ПВХ |  | п.м. |  | 11,40 |  |  |  |
| 13 | Монтаж ПВХ уголков |  | п.м. |  | 11,40 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам с откосами** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Пол (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Укладка ламината (с подложкой) |  | м2 |  | 12,39 |  |  |  |
| 22 | Монтаж плинтуса/декоративных уголков ПВХ |  | п.м. |  | 14,16 |  |  |  |
| *\** | **Итого по напольным работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Стены (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 15 144,53р. |  |
| 2 | Оклейка стен обоями без подбора |  | м2 |  | 33,51 |  |  |  |
| *\** | **Итого по стеновым работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Лакокрасочные работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 6 902,30р. |  |
| 2 | Покраска потолка (в два слоя) |  | м2 |  | 12,39 |  |  |  |
| *\** | **Итого по лакокрасочным работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Сантехнические работы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)*** | |  |  |  | 0,00р. | 5 424,00р. |  |
| 64 | Установка радиатора, без замены, для проведения работ по стенам |  | шт. |  | 2,00 |  |  |  |
| *\** | **Итого по сантехническим работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Плотницкие работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 5 424,00р. |  |
| 4 | Установка пластиковых подоконников до 300 мм |  | п.м. |  | 4,00 |  |  |  |
| *\** | **Итого по плотницким работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам** |  |  |  |  |  |  |  |
| *\** | **ИТОГО по работам с учетом скидки** |  |  |  |  |  |  |  |

**ГОСТИНАЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование работ** |  | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. прод.** | **Стоимость работ** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Пол (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 40 957,08р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 | 19,59 |  |  |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 | 19,59 |  |  |  |
| 8 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. от 30 мм до 60 мм |  | м2 | 19,59 |  |  |  |
| 13 | Армирование стяжки сеткой, фиброй |  | м2 | 19,59 |  |  |  |
| 15 | Устройство самонивелирующей стяжки до 10 мм |  | м2 | 19,59 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по полу** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Стены (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 | 49,65 |  |  |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 | 49,65 |  |  |  |
| 7 | Штукатурка стен до 30 мм по маякам |  | м2 | 49,65 |  |  |  |
| 14 | Заделка штроб после демонтажа маяков |  | п.м. | 49,65 |  |  |  |
| 21 | Шпаклевка стены под обои |  | м2 | 49,65 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по стенам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Потолок (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 73 026,44р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 | 19,59 |  |  |  |
| 7 | Укладка штукатурной/шпаклёвочной/паутинки сетки на потолок |  | м2 | 19,59 |  |  |  |
| 8 | Шпаклевка и шлифовка потолка (под покраску) |  | м2 | 19,59 |  |  |  |
| 9 | Шпаклевка сплошная в 1 слой |  | м2 | 19,59 |  |  |  |
| 10 | Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярным бинтом |  | п.м. | 19,59 |  |  |  |
| 15 | Монтаж ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) |  | м2 | 19,59 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по потолку** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Откосы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 10 305,60р. |  |
| 12 | Монтаж сэндвич-панелей ПВХ |  | п.м. | 7,60 |  |  |  |
| 13 | Монтаж ПВХ уголков |  | п.м. | 7,60 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам с откосами** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Пол (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 20 819,57р. |  |
| 8 | Укладка ламината (с подложкой) |  | м2 | 19,59 |  |  |  |
| 22 | Монтаж плинтуса/декоративных уголков ПВХ |  | п.м. | 18,84 |  |  |  |
| *\** | **Итого по напольным работам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Стены (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 22 441,80р. |  |
| 2 | Оклейка стен обоями без подбора |  | м2 | 49,65 |  |  |  |
| *\** | **Итого по стеновым работам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Лакокрасочные работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 10 910,30р. |  |
| 2 | Покраска потолка (в два слоя) |  | м2 | 19,59 |  |  |  |
| *\** | **Итого по лакокрасочным работам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Сантехнические работы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 2 712,00р. |  |
| 64 | Установка радиатора, без замены, для проведения работ по стенам |  | шт. | 1,00 |  |  |  |
| *\** | **Итого по сантехническим работам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Плотницкие работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 2 169,60р. |  |
| 4 | Установка пластиковых подоконников до 300 мм |  | п.м. | 1,60 |  |  |  |
| *\** | **Итого по плотницким работам** |  |  |  |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам** |  |  |  |  |  |  |
| *\** | **ИТОГО по работам с учетом скидки** |  |  |  |  |  |  |

**ГАРДЕРОБНАЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| **№ п/п** | **Наименование работ** |  | **Ед. изм.** |  | **Кол-во** | **Цена за ед. прод.** | **Стоимость** | | |  |
|  |  | **работ** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Пол (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 5 128,83р. | | |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 2,45 |  |  | | |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 |  | 2,45 |  |  | | |  |
| 8 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. от 30 мм до 60 мм |  | м2 |  | 2,45 |  |  | | |  |
| 13 | Армирование стяжки сеткой, фиброй |  | м2 |  | 2,45 |  |  | | |  |
| 15 | Устройство самонивелирующей стяжки до 10 мм |  | м2 |  | 2,45 |  |  | | |  |
| *\** | **Итого по работам по полу** |  |  |  |  |  |  | | |  |
| *#* | ***Стены (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 33 876,95р. | | |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 17,43 |  |  | | |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 |  | 17,43 |  |  | | |  |
| 7 | Штукатурка стен до 30 мм по маякам |  | м2 |  | 17,43 |  |  | | |  |
| 14 | Заделка штроб после демонтажа маяков |  | п.м. |  | 17,43 |  |  | | |  |
| 21 | Шпаклевка стены под обои |  | м2 |  | 17,43 |  |  | | |  |
| *\** | **Итого по работам по стенам** |  |  |  |  |  |  | | |  |
| *#* | ***Потолок (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 9 144,71р. | | |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 |  | 2,45 |  |  | | |  |
| 7 | Укладка штукатурной/шпаклёвочной/паутинки сетки на потолок |  | м2 |  | 2,45 |  |  | | |  |
| 8 | Шпаклевка и шлифовка потолка (под покраску) |  | м2 |  | 2,45 |  |  | | |  |
| 9 | Шпаклевка сплошная в 1 слой |  | м2 |  | 2,45 |  |  | | |  |
| 10 | Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярным бинтом |  | п.м. |  | 2,45 |  |  | | |  |
| 15 | Монтаж ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) |  | м2 |  | 2,45 |  |  | | |  |
| *\** | **Итого по работам по потолку** |  |  |  |  |  |  | | |  |
| *#* | ***Пол (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 1 779,75р. | | |  |
| 22 | Монтаж плинтуса/декоративных уголков ПВХ |  | п.м. |  | 6,30 |  |  | | |  |
| *\** | **Итого по напольным работам** |  |  |  |  |  |  | | |  |
| *#* | ***Плиточные работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 2 | Укладка керамической плитки стандартного размера (20х30,40) (пол) |  | м2 |  | 2,45 |  |  | | |  |
| 22 | Подрезка плитки |  | п.м. |  | 4,00 |  |  | | |  |
| 37 | Затирка швов плитки |  | м2 |  | 2,45 |  |  | | |  |
| *\** | **Итого по плиточным работам** |  |  |  |  |  |  | | |  |
| *#* | ***Стены (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 7 878,36р. | | |  |
| 2 | Оклейка стен обоями без подбора |  | м2 |  | 17,43 |  |  | | |  |
| *\** | **Итого по стеновым работам** |  |  |  |  |  |  | | |  |
| *#* | ***Лакокрасочные работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  | 0,00р. | 1 366,24р. | | |  |
| 2 | Покраска потолка (в два слоя) |  | м2 |  | 2,45 |  |  | | |  |
| *\** | **Итого по лакокрасочным работам** |  |  |  |  |  |  | | |  |
| *\** | **Итого по работам** |  |  |  |  |  |  | | |  |
| *\** | **ИТОГО по работам с учетом скидки** |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | | | | | |
|  | | | | | . |

**КУХНЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование работ** |  | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. прод.** | **Стоимость работ** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Пол (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 21 866,63р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 | 10,46 |  |  |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 | 10,46 |  |  |  |
| 8 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. от 30 мм до 60 мм |  | м2 | 10,46 |  |  |  |
| 13 | Армирование стяжки сеткой, фиброй |  | м2 | 10,46 |  |  |  |
| 15 | Устройство самонивелирующей стяжки до 10 мм |  | м2 | 10,46 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по полу** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Стены (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 68 657,28р. |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 | 35,32 |  |  |  |
| 2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой) |  | м2 | 35,32 |  |  |  |
| 7 | Штукатурка стен до 30 мм по маякам |  | м2 | 35,32 |  |  |  |
| 14 | Заделка штроб после демонтажа маяков |  | п.м. | 35,32 |  |  |  |
| 21 | Шпаклевка стены под обои |  | м2 | 35,32 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по стенам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Потолок (Этап II - Черновые работы)*** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нанесение грунтовки (за слой) |  | м2 | 10,46 |  |  |  |
| 7 | Укладка штукатурной/шпаклёвочной/паутинки сетки на потолок |  | м2 | 10,46 |  |  |  |
| 8 | Шпаклевка и шлифовка потолка (под покраску) |  | м2 | 10,46 |  |  |  |
| 9 | Шпаклевка сплошная в 1 слой |  | м2 | 10,46 |  |  |  |
| 10 | Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярным бинтом |  | п.м. | 10,46 |  |  |  |
| 15 | Монтаж ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) |  | м2 | 10,46 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам по потолку** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Откосы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 7 186,80р. |  |
| 12 | Монтаж сэндвич-панелей ПВХ |  | п.м. | 5,30 |  |  |  |
| 13 | Монтаж ПВХ уголков |  | п.м. | 5,30 |  |  |  |
| *\** | **Итого по работам с откосами** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Пол (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж плинтуса/декоративных уголков ПВХ |  | п.м. | 13,30 |  |  |  |
| *\** | **Итого по напольным работам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Плиточные работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 23 449,00р. |  |
| 2 | Укладка керамической плитки стандартного размера (20х30,40) (пол) |  | м2 | 10,46 |  |  |  |
| 22 | Подрезка плитки |  | п.м. | 8,00 |  |  |  |
| 37 | Затирка швов плитки |  | м2 | 10,46 |  |  |  |
| *\** | **Итого по плиточным работам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Стены (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  | 0,00р. | 15 966,81р. |  |
| 2 | Оклейка стен обоями без подбора |  | м2 | 35,32 |  |  |  |
| *\** | **Итого по стеновым работам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Лакокрасочные работы (Этап III - Лицевые работы)*** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Покраска потолка (в два слоя) |  | м2 | 10,46 |  |  |  |
| *\** | **Итого по лакокрасочным работам** |  |  |  |  |  |  |
| *#* | ***Сантехнические работы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)*** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплексная разводка труб водоснабжения (полипропилен) |  | точка | 2,00 |  |  |  |
| 6 | Комплексная разводка труб канализации (ПВХ) |  | точка | 1,00 |  |  |  |
| 13 | Установка шарового крана |  | шт. | 2,00 |  |  |  |
| 14 | Установка счетчика воды |  | шт. | 2,00 |  |  |  |
| 52 | Установка ревизионного люка металлического накладного |  | шт. | 1,00 |  |  |  |
| 64 | Установка радиатора, без замены, для проведения работ по стенам |  | шт. | 1,00 |  |  |  |
| *\** | **Итого по сантехническим работам** |  |  |  | 0,00р. |  |  |
| *\** | **Итого по работам** |  |  |  |  |  |  |
| *\** | **ИТОГО по работам с учетом скидки** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сводный сметный расчет** | **V 6.7** |  | Общая высота | | **3,00 м.** |  |
|  | Общая площадь | | **87,94 м²** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Общая** |  |  |
| **Наименование работ** |  | **Ед. изм.** |  | **площадь** | **Стоимость работ** |  |
|  |  |  |  | **(кв.м)** |  |  |
| **Стоимость работ по помещениям** |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  | кв.м |  | 0,00 м² |  |  |
| Работы по помещениям - Коридор |  | кв.м |  | 17,66 м² |  |  |
| Работы по помещениям - Ванная |  | кв.м |  | 4,02 м² |  |  |
| Работы по помещениям - Туалет |  | кв.м |  | 1,06 м² |  |  |
| Работы по помещениям - Спальня |  | кв.м |  | 12,30 м² |  |  |
| Работы по помещениям - Детская |  | кв.м |  | 12,39 м² |  |  |
| Работы по помещениям - Гостиная |  | кв.м |  | 19,59 м² |  |  |
| Работы по помещениям - Гардеробная |  | кв.м |  | 2,45 м² |  |  |
| Работы по помещениям - Кухня |  | кв.м |  | 10,46 м² |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**МАТЕРИАЛЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
| **Наименование материалов** |  | **Кол-во** | **Стоимость** | |
| Автоматический выключатель АВВ 1 фаза |  | 11,00 |  |  |
| Автоматический выключатель АВВ УЗО |  | 1,00 |  |  |
| Бетоноконтакт Кнауф |  | 107,09 |  |  |
| Вент канал плоский 55х110х1000 мм, соеденители, крепеж, пена |  | 2,20 |  |  |
| Герметик силиконовый |  | 0,32 |  |  |
| Гидроизоляция Кнауф Флэхендихт (1 слой, при толщиной 2-4 мм) |  | 11,84 |  |  |
| ГКЛ (в 2 слоя), профиля, подвесы, крепеж |  | 79,94 |  |  |
| Грунтовка Dufa |  | 65,53 |  |  |
| Диффузор вентиляционный |  | 2,00 |  |  |
| Кабель ВВГнг 3х2.5, гофра 20мм |  | 384,00 |  |  |
| Кран шаровый |  | 4,00 |  |  |
| Краска Dulux |  | 17,59 |  |  |
| Люк сантехнический |  | 2,00 |  |  |
| ПВХ уголок |  | 32,56 |  |  |
| Пескобетон М-300, маяки, демпферная лента |  | 9497,03 |  |  |
| Подоконник |  | 7,20 |  |  |
| Подрозетник HEGEL 68x45, штукатурка Кнауф Ротбанд |  | 40,00 |  |  |
| Пол наливной Unis Горизонт универсальный, демпферная лента |  | 959,23 |  |  |
| Сетка малярная |  | 201,45 |  |  |
| Сетка штукатурная 50х50х3 мм |  | 105,52 |  |  |
| Счетчик учета водоснабжения (без пломбы) |  | 4,00 |  |  |
| Сэндвич-панель, пена монтажная Makroflex |  | 35,52 |  |  |
| Трубы ПП, фитинги |  | 13,00 |  |  |
| Шпаклёвка финишная Weber Vetonit LR+ (20 кг) |  | 589,26 |  |  |
| Штукатурка Кнауф Ротбанд |  | 795,36 |  |  |
| Штукатурка Кнауф Ротбанд, маяки |  | 6860,14 |  |  |
| Щиток АВВ встраиваемый 12 мод. | | 1,00 |  | |
| Штукатурка для стен; | |  |  | |
| Бетоноконтакт; | |  |  | |
| Грунтовка; | |  |  | |
| Стартовая и финишная шпатлевка; | |  |  | |
| Монтажный клей; | |  |  | |
| Уголки; | |  |  | |
| Плитка и плиточный клей; | |  |  | |
| Серпянка; | |  |  | |
| Крабы; | |  |  | |
| Подвесы; | |  |  | |
| Арочные уголки; | |  |  | |
| Соединители. | |  |  | |
| Стяжка для выравнивания пола; | |  |  | |
| Бетоноконтакт; | |  |  | |
| Финишная шпатлевка; | |  |  | |
| Грунтовка глубокого проникновения; | |  |  | |
| Подложка | |  |  | |
| Напольное покрытие. | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |

**ВАРИАНТ 2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Смета на отделочные работы** | | | | **ОБЩИЙ ИТОГ:** | | | |  | |
| **№** | | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед., руб.** | | | **Стоимость, руб.** | |
|  | | **ДЕМОНТАЖ:** |  |  |  | | |  | |
|  | | **Стены:** |  |  |  | | |  | |
| 208 | | демонтаж перегородок (кирпич, ацеид, гипсолит) | м² | 10,7 | 370 | | |  | |
|  | |  |  |  | **Итого за этап:** | | |  | |
|  | | **Сантехнические работы:** |  |  |  | | |  | |
| 509 | | демонтаж радиатора, батареи | шт | 5 | 545 | | |  | |
|  | |  |  |  | **Итого за этап:** | | |  | |
|  | | **Электромонтажные работы:** |  |  |  | | |  | |
| 608 | | демонтаж прибора учета электроэнергии | шт | 1 | 810 | | |  | |
|  | |  |  |  | **Итого за этап:** | | |  | |
|  | |  |  |  | **ИТОГО ДЕМОНТАЖ:** | | |  | |
|  | | **УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ:** |  |  |  | | |  | |
|  | | **Полотно ПВХ:** |  |  |  | | |  | |
| 901 | | монтаж полотна ПВХ (матовый, сатин, глянец) до 3м | м² | 48,4 |  | | |  | |
| 903 | | стойка регулируемая с основанием для монтажа светильника | шт | 18 |  | | |  | |
| 904 | | отверстие для монтажа люстры | шт | 2 |  | | |  | |
| 905 | | монтаж люстры крючковой | шт | 2 |  | | |  | |
| 922 | | монтаж багета в кафельную/керамическую плитку | м/п | 12,1 |  | | |  | |
|  | |  |  |  | **Итого за этап:** | | |  | |
|  | | **Монтаж потолков:** |  |  |  | | |  | |
| 110 | | грунтовка потолка | м² | 41,2 |  | | |  | |
| 112 | | шпатлевка потолка первый слой | м² | 41,2 |  | | |  | |
| 113 | | шпатлевка потолка второй слой и последующие | м² | 41,2 |  | | |  | |
| 115 | | проклейка стеклоткани под шпатлевку | м² | 41,2 |  | | |  | |
| 116 | | ошкуривание потолка | м² | 41,2 |  | | |  | |
| 121 | | теплоизоляция потолка | м² | 8 |  | | |  | |
| 122 | | монтаж потолка из гкл | м² | 8 |  | | |  | |
| 125 | | устройство 2-х уровневого потолка из гкл | м² | 12,9 |  | | |  | |
| 126 | | устройство 2-х уровневого фигурного потолка | м² | 20,3 |  | | |  | |
| 142 | | покраска потолка 2 слоя (водоэмульсия) | м² | 41,2 |  | | |  | |
|  | |  |  |  | **Итого за этап:** | | |  | |
|  | |  |  |  | **ИТОГО УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ:** | | |  | |
|  | | **УСТРОЙСТВО СТЕН:** |  |  |  | | |  | |
| 214 | | выравнивание стен гипсовыми смесями (до 3 см) | м² | 240,6 |  | | |  | |
| 215 | | установка маяков | м² | 273,3 |  | | |  | |
| 216 | | штукатурка стен (песчано-цементная) | м² | 32,7 |  | | |  | |
| 217 | | устройство откосов | м/п | 29,6 |  | | |  | |
| 224 | | заделка штробы | м/п | 33 |  | | |  | |
| 225 | | шпатлевка стен первый слой | м² | 238,1 |  | | |  | |
| 229 | | монтаж сетки «рабица» | м² | 25 |  | | |  | |
| 230 | | грунтовка стен | м² | 238,1 |  | | |  | |
| 233 | | ошкуривание стен | м² | 238,1 |  | | |  | |
| 236 | | поклейка обоев (винил, шелкография) без подбора | м² | 238,1 |  | | |  | |
| 256 | | укладка плитки без подбора | м² | 35,2 |  | | |  | |
| 269 | | подрезка плитки | м/п | 40 |  | | |  | |
| 273 | | отверстия в плитке сверло (трубы вода) | шт | 8 |  | | |  | |
| 283 | | тепло/звукоизоляция стен 1 слой | м² | 25 |  | | |  | |
| 284 | | укладка пазгребневых плит и других блоков | м² | 32,7 |  | | |  | |
|  | |  |  |  | **ИТОГО УСТРОЙСТВО СТЕН:** | | |  | |
|  | | **УСТРОЙСТВО ПОЛА:** |  |  |  | | |  | |
| 314 | | тепло/звукоизоляция пола | м² | 8 |  | | |  | |
| 315 | | укладка ламината на подложку | м² | 51,7 |  | | |  | |
| 319 | | укладка плитки простой без подбора | м² | 37,9 |  | | |  | |
| 331 | | монтаж напольного плинтуса (дерево) | м/п | 101,9 |  | | |  | |
| 334 | | устройство стяжки пола до 5 см | м² | 89,6 |  | | |  | |
| 337 | | монтаж арматуры, сетки под стяжку | м² | 8 |  | | |  | |
| 338 | | грунтовка под стяжку | м² | 89,6 |  | | |  | |
| 341 | | гидроизоляция (стеклоизол и пр.) | м² | 6 |  | | |  | |
|  | |  |  |  | **ИТОГО УСТРОЙСТВО ПОЛА:** | | |  | |
|  | | **ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ:** |  |  |  | | |  | |
| 411 | | монтаж двери сантехнического шкафа | шт | 1 |  | | |  | |
| 412 | | монтаж сантехнического шкафа из п/блоков | шт | 1 |  | | |  | |
| 417 | | монтаж дверного блока стоимостью до 10000 р. | шт | 8 |  | | |  | |
| 438 | | монтаж подоконника | м/п | 20 |  | | |  | |
| 450 | | монтаж вытяжки | шт | 2 |  | | |  | |
|  | |  |  |  | **ИТОГО ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ:** | | |  | |
|  | | **САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ:** |  |  |  | | |  | |
| 511 | | монтаж труб (полипропилен) | п.м. | 50 |  | | |  | |
| 512 | | монтаж труб (канализация пвх) | п.м. | 7 |  | | |  | |
| 516 | | штробление стен под трубы в кирпиче, гипсолите, пеноблоке | м/п | 3 |  | | |  | |
| 518 | | монтаж ванны (стоим. превышающая 20,000 руб. установка + 10% от стоимости ванны) | шт | 1 |  | | |  | |
| 519 | | монтаж унитаза | шт | 1 |  | | |  | |
| 529 | | монтаж раковины | шт | 1 |  | | |  | |
| 532 | | монтаж полотенцесушителя | шт | 1 |  | | |  | |
| 535 | | монтаж, замена смесителя «елочка» | шт | 2 |  | | |  | |
| 549 | | подключение стиральной машины | шт | 1 |  | | |  | |
| 552 | | монтаж радиатора, батареи на готовое место | шт | 5 |  | | |  | |
| 562 | | монтаж гигиенического душа | шт | 1 |  | | |  | |
|  | |  |  |  | **ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ:** | | |  | |
|  | | **ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:** |  |  |  | | |  | |
| 610 | | штробление стен бетонных (4х4) | м | 10 |  | | |  | |
| 611 | | штробление стен кирпичных (4х4) | м | 10 |  | | |  | |
| 612 | | штробление стен гипсокартонных, гипсолитовых (4х4) | м | 10 |  | | |  | |
| 615 | | укладка провода в гофре | мп | 600 |  | | |  | |
| 618 | | монтаж автомата однофазного | шт | 6 |  | | |  | |
| 621 | | монтаж автомата дифференциального | шт | 5 |  | | |  | |
| 623 | | монтаж электрощита | шт | 1 |  | | |  | |
| 626 | | устройство ниши под электрощит | шт | 1 |  | | |  | |
| 629 | | установка скрытой электроточки | шт | 40 |  | | |  | |
| 636 | | установка бра (без сборки) | шт | 2 |  | | |  | |
| 644 | | установка светильника встроенного галогенного, точечного | шт | 20 |  | | |  | |
| 653 | | установка люстры простой потолочного крепления | шт | 2 |  | | |  | |
| 674 | | монтаж датчика теплого пола | шт | 1 |  | | |  | |
| 675 | | монтаж теплого пола | м² | 4 |  | | |  | |
|  | |  |  |  | **ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:** | | |  | |
|  | | **ПРОЕКТЫ И ПРОЧИЕ УСЛУГИ:** |  |  |  | | |  | |
| 707 | | вынос мусора из квартиры | т | 1 |  | | |  | |
|  | |  |  |  | **ИТОГО ПРОЕКТЫ И ПРОЧИЕ УСЛУГИ:** | | |  | |
|  | |  |  | **ОБЩИЙ ИТОГ:** | | | |  | |
| **МАТЕРИАЛЫ** | | |  |  |  | | |  | |
|  | | | | |  |  | |  | | |
| **Наименование материалов** | | | | |  | **Кол-во** | | **Стоимость** | | |
| Автоматический выключатель АВВ 1 фаза | | | | |  | 11,00 | |  | |  |
| Автоматический выключатель АВВ УЗО | | | | |  | 1,00 | |  | |  |
| Бетоноконтакт Кнауф | | | | |  | 107,09 | |  | |  |
| Вент канал плоский 55х110х1000 мм, соеденители, крепеж, пена | | | | |  | 2,20 | |  | |  |
| Герметик силиконовый | | | | |  | 0,32 | |  | |  |
| Гидроизоляция Кнауф Флэхендихт (1 слой, при толщиной 2-4 мм) | | | | |  | 11,84 | |  | |  |
| ГКЛ (в 2 слоя), профиля, подвесы, крепеж | | | | |  | 79,94 | |  | |  |
| Грунтовка Dufa | | | | |  | 65,53 | |  | |  |
| Диффузор вентиляционный | | | | |  | 2,00 | |  | |  |
| Кабель ВВГнг 3х2.5, гофра 20мм | | | | |  | 384,00 | |  | |  |
| Кран шаровый | | | | |  | 4,00 | |  | |  |
| Краска Dulux | | | | |  | 17,59 | |  | |  |
| Люк сантехнический | | | | |  | 2,00 | |  | |  |
| ПВХ уголок | | | | |  | 32,56 | |  | |  |
| Пескобетон М-300, маяки, демпферная лента | | | | |  | 9497,03 | |  | |  |
| Подоконник | | | | |  | 7,20 | |  | |  |
| Подрозетник HEGEL 68x45, штукатурка Кнауф Ротбанд | | | | |  | 40,00 | |  | |  |
| Пол наливной Unis Горизонт универсальный, демпферная лента | | | | |  | 959,23 | |  | |  |
| Сетка малярная | | | | |  | 201,45 | |  | |  |
| Сетка штукатурная 50х50х3 мм | | | | |  | 105,52 | |  | |  |
| Счетчик учета водоснабжения (без пломбы) | | | | |  | 4,00 | |  | |  |
| Сэндвич-панель, пена монтажная Makroflex | | | | |  | 35,52 | |  | |  |
| Трубы ПП, фитинги | | | | |  | 13,00 | |  | |  |
| Шпаклёвка финишная Weber Vetonit LR+ (20 кг) | | | | |  | 589,26 | |  | |  |
| Штукатурка Кнауф Ротбанд | | | | |  | 795,36 | |  | |  |
| Штукатурка Кнауф Ротбанд, маяки | | | | |  | 6860,14 | |  | |  |
| Щиток АВВ встраиваемый 12 мод. | | | | | | 1,00 | |  | | |
| Штукатурка для стен; | | | | | |  | |  | | |
| Бетоноконтакт; | | | | | |  | |  | | |
| Грунтовка; | | | | | |  | |  | | |
| Стартовая и финишная шпатлевка; | | | | | |  | |  | | |
| Монтажный клей; | | | | | |  | |  | | |
| Уголки; | | | | | |  | |  | | |
| Плитка и плиточный клей; | | | | | |  | |  | | |
| Серпянка; | | | | | |  | |  | | |
| Крабы; | | | | | |  | |  | | |
| Подвесы; | | | | | |  | |  | | |
| Арочные уголки; | | | | | |  | |  | | |
| Соединители. | | | | | |  | |  | | |
| Стяжка для выравнивания пола; | | | | | |  | |  | | |
| Бетоноконтакт; | | | | | |  | |  | | |
| Финишная шпатлевка; | | | | | |  | |  | | |
| Грунтовка глубокого проникновения; | | | | | |  | |  | | |
| Подложка | | | | | |  | |  | | |
| Напольное покрытие. | | | | | |  | |  | | |
|  | | | | | |  | |  | | |
|  | | | | | |  | |  | | |