ТЕХЗАДАНИЕ

по обустройству чернового регулируемого пола на лагах по балкам.

На работы по полу , объект по адресу: г.Москва  ул.Гончарова дом 19

(метро Фонвизинская или Бутырская 10 пешком)

Характеристика объекта: квартира 81,4  кв. м., 4-й этаж, кирпичный дом «Сталинка»

Проживание на объекте не предусмотрено.К работам можно приступить 09.10..2020г

Перекрытие пола :деревянные балки (шириной 100 мм, высотой более 150 мм) лежат вдоль наружных стен с шагом  (в среднем) -70 см. Пол санузла :бетонные  балки- ванночки.

Все Инструменты-  Исполнителя, все материалы-Заказчика.

Оплата осуществляется поэтапно после выполнения всех  работ каждого Этапа ,с фотографированием результатов по каждым работам этапа и проверкой соответствия качества , техническим требованиям настоящего Техзадания.

Пол : «Сухая зона»: гостиная , спальня, детская, коридор

Пол Кухня

Пол : «мокрая зона»: два санузла , постирочная

1.Конструктив пола под паркетную доску:

1.1.Балка перекрытия

1.2.Демпферная лента самоклейка шир 100 мм

1.3.Брусок (50х50, частично доска 200х50)

1.4. Демпферная лента самоклейка шир 100 мм

1.5.Фанера ФК 1525*1525 мм , сорт 4\4 не шлифов., «Новатор»г.В.Устюг( «Свеза»), толщ 10 мм

1.6.Паркетный клей.

1.7. Фанера ФК1525*1525 , сорт 3\4 шлифованная, «Новатор»г.В.Устюг «Свеза», толщ 10 мм

1.8.Подложка 3 мм толщиной+_ Паркетная доска Швеция 7 мм толщиной

2.Конструктив пола под плитку:Коридор+Кухня :14.5 +8=23 кв.м чистовые)

1.1.Балка перекрытия

1.2.Демпферная лента самоклейка шир 100 мм

1.3.Брусок (50х50, частично доска 200х50)

1.4. Демпферная лента самоклейка шир 100 мм

1.5. Фибролитовая плита Green Board GB1050-18  3000*600*18 мм

1.6.Плиточный  клей 2-3 мм

1.7. Плитка Италия 9 мм

3.Конструктив пола Санузлы +Постирочная +Балкон (11+2+3=16 кв.м)

1.1.Бетонные балки-ванночки

1.2.Бетононоконтакт +гидроизоляция обмазочная 1+1=2 мм

1.3.Пенопекс 50 мм

1.4. Полусухая стяжка 50 мм с электрическим кабелем теплого пола

1.5. Фибролитовая плита Green Board GB1050-18  3000*600*18 мм

1.6.Гидроизоляция + Плиточный  клей 2-3 мм

1.7. Плитка Италия 9 мм

4.Конструктив пола Санузлы Балкон (3 кв.м)

1.1.Плита

1.2.Гидроизоляция мастикой+пенофлекс стена, пол

1.3.Пеноплекс 50 мм в каркасе из бруса 50*50 обработанного огнебиозащитой.

1.4. Фибролитовая плита Green Board GB1050-18  3000*600*18 мм

1.5.Гидроизоляция + Плиточный  клей 2-3 мм

1.7. Плитка Италия 9 мм

1 этап

1.Перемещение золы с площади санузла (3.81*2.88 =10.97 кв.м.),глубиной 10 см (V=1.1 куб м)

и  равномерное распределение по остальной площади квартиры (в места где высота от верхней кромки балок вниз  до золы и строит. мусора превышает 60 мм .Итого: V=1.1 куб м

2.Обработка бетоноконтактом с предварительной зачисткой металлической щёткой:

2.1. Периметр стен по полу (от входа до Постирочной комнаты)

высотой 15 см от уровня зольного наполнителя  пола 44 п.м. х0.15=7 кв.м

2.2.Оголённой плиты балкона :2.85х0.93 м=3 кв.м.

2.3.Постирочной:1.24х1.22=2 кв.м       Итого:12 кв.м

3.Промазка битумнополимерной мастикой площадей пункта 2 толщ 1 мм.Итого:12 кв.м

4.Наклейка Пенофлекса толщ 10 мм.фольгой внутрь квариры. Шириной  30 см по битуму с заходом на стену 15 см высотой.

Площадей периметр+санузел+Постирочная(12 кв м ) Балкон (5 кв.м)=17 кв.м

Фотоотчёт.Приёмка по акту.Оплата.

2-й Этап

1.Порезка и укладка пеноплекса 50 мм , шириной 8-24 см вдоль периметра стен (от входа до Санузлов 23 пог.м +ванночки санузлов  шириной 26 см -260см х11 шт х 2 слоя =58 пог м. Итого=81 пог м

2.Промазка обмаз.мастикой в 1 мм (не ранее чем 24 часа после промазки по п .3 (1-го Этапа)

Помещений:Балкон+Санузлы +Постирочная с заходом на стену Н=20 см(3+11+2=16 кв.м

3.Укладка Пеноплекса с промазкой паза мастикой помещения:Балкон+Санузлы +Постирочная=14 кв.м

4.Подъем материалов от двери подъезда –на 4-ый этаж:

Фанера 48 листов х17 кг=816 кг

Брус 100*100*3000мм-5 шт

Брус 50*50 *3000мм-50 шт

Доска  200*50*3000мм-6 шт

Доска100*50*3000 мм-2 шт

Пеноплекс  1185х585х50 мм, упаковка 7 листов -4.85 кв.м, 7 кг -7 упаковок=49 кг

Фибролитовая плита Green Board GB1050-18  3000*600*18мм-18 шт х34 кг=612 кг

РОКВУЛ (ROCKWOOL) ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 800Х600Х50 ММ 5,76 КВ.М 12 ШТУК В    УПАКОВКЕ-22 упак.х  11 кг=242 кг

5.Монтаж (или доп.усиление балками ( Брус 100*100*3000мм-5 шт-см .ниже Рис.1 )

Рис.1.

Усиление Балок по торцам проводить через метал.перфарированные пластины (уголки) к кирпичным  стенам или торцам предидущих балок (по усмотрению специалиста)

По длине в варианте паралелльного сшивания с несущей балкой –саморезами или стягивающими болтами.

6.Снятие верхних кромок деревянных балок (до 20 мм)электрорубанком  для частичного выравнивания балок по уровню и  дальнейшей покраски огнебиозащитой 1 груп..

7.Обработка выступающих частей несущих балок перекрытия  Огнебиозащитой 1 груп: 26 балок*3 м*0.2=16 кв.м

8.Укладка базальтовой ваты(перпендикулярно балкам перекрытия)  РОКВУЛ (ROCKWOOL) ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 800Х600Х50 ММ в междурядьях несущих деревянных балок.

9.Обустройство брусовых и досчатых подпорок несущих досок подпольного пространства стены с соседями (при входе слева-длиной 344 см , шириной 40 см . глубиной 15 см).Утепление и шумоизоляция каменной ватой (15 шт минплиты)по всему объему этого участка

Фотоотчёт.Приёмка по акту.Оплата.

3 этап

1.Проклейка верхних (обработанных биозащитой ) кромок несущих балок демпферной звукоизоляционной (уплотнительной, самоклеящейся)лентой  DB 30м х 50 х 2,5мм по всей толщине балки (100 мм) 32 балки *3 м *2 раза=192 пог м

2.Обработка нижн. стороны фанеры сорта 4/4 нешлиф.и верхней части сорта ¾ шлиф , а так же 4 –рех торцевых кромок каждого листа огнебиозащитой 1 гр-48 листов*х3 кв.м (+торцы-3 кв м)=147 кв м

3.Монтаж Лаг (брус 50*50*3000 мм-35 шт), усиленных лаг (доска 100 или 200 *50 *3000 мм-7 шт-24 пог м)в местах кладки возводимых и каркасных стен ,согласно Рис 2 и 3.Шаг бруса в зонах под паркетную доску :38-48 см, под плитку:28-35 см. исходя из длин фанерных листов по кратности обрезков и их стыков.

Рис.2

Рис.3.Красные стены из блоков , синие  -каркасные стены

4.Монтаж Усиленных Лаг должен чётко быть установлен под стенами согласно Рис.3.Регулировку

высот лаг по уровню осуществлять обрезками б/у паркетной доски (имеется на объекте) через

Ленту   DB 30м х 50 х 2,5мм между Лагой  и обрезком паркетной доски).

Монтаж   Лаг к балкам  саморезами  с неполной резьбой 6*80мм

5.Обрабока (3-х сторонняя) лаг огнебиозащитой  0.05*3 м*3 стороны*30 шт=14 кв.м+усиленных лаг:0.1*0.2*6м*3.5 шт =4 кв.м Итого:18 кв.м

6.Укладка минваты 800*600*50 ММ между лагами решетки 57 кв.м

Фотоотчёт.Приёмка по акту.Оплата.

Этап 3*(необязательный к работе Исполнителя пола по лагам)

1.Полусухая стяжка пола:

1.1. Санузлов 11 кв м, высотой 45-50 мм, с укладкой кладочной решетки на лягушках и укладкой электорокабеля теплого пола (4+1 =5кв.м.)

1.2.Постирочной 2 кв.м высота стяжки 50 мм

1.3.Шлифовка стяжки «вертолетами», укладка через демпферный слой 2-10 мм

Фибролитовой плиты Green Board GB1050-18

4 этап

Балкон (0.93*2.8 м=3 кв.м):

4.1Приклейка на мастику пенофола фольгой вниз, приклейка пенофола по каркасу с перилами , на мастику, фальгой внутрь квартиры.

4.2.Обустройство обрешетки лаг  из бруса 50*50 по периметру и в центре(с шагом 30 см).

4.3.Закладка в ячейки лаг пеноплекса 50 мм

Фотоотчёт

4.4.Монтаж звукоизоляционной самоклейки на лаги.

4.5.Нарезка и монтаж фибролитовой плиты на обрешетку Лаг, на оцинкованные саморезы Н=45-50 мм с шагом 150 мм

Итого :площадь работ :3 кв.м Фотоотчёт.Приёмка по акту.Оплата.

5 этап

1.Проклейка верхней кромки лаг самоклеющейся звукоизоляцией(3м*30 шт=90 пог.м.) и усиленных лаг (7шт*6 м=42пог.м)

Итого: 132 пог .м

Фотоотчёт

2.Монтаж Пароизоляции шершавой стороной к минвате , степлерение с боков каждой Лаги-

68 кв.м

3.Монтаж фанеры ФК 10 мм. сорт 4/4 . 1525*1525 мм к лагам (см.Требование в Примечании ниже)

4.Нанесение паркетного клея на всю поверхность листа ФК 4/4

5.Монтаж фанеры ФК 10 мм, сорт 3/41525*1525 мм к нижнему слою фанеры

6.Герметизация стыков фанерного пола со стеной силиконовым герметиком по всему периметру 45 пог.м

7.Вынос строительного мусора (по собственным работам)

Фотоотчёт.

8.Укрывание всего чернового пола п/э 100 мкн.пленкой 3 метровой полосой (рукав 1.5 м) с нахлестом в 20 см и проклейкой швов скотчем.(80 кв.м )

Приёмка по Акту.Оплата.

Примечание: 1.Волокна 1-го  слоя фанеры должны быть перпендикулярны направлению лаг,

Отверстия под  саморезы 45 мм, засверлить  сверлом в 3 мм, раззенковать отверстие под шляпку.

2.2-ой слой фанеры по волокнам уложить перпендикулярно 1-му слою,швы 2-го слоя ложатся в перехлест швам 1-го слоя, далее засверлить саморезами 75 мм с раззенкованием под шляпки

3.Крайние лаги устанавливать с расстоянием от стены 10-15 см

4. Крепление фанерных листов первого слоя- саморезы с шагом 20 см по каждой лаге под листом

5. Зазор между стеной и фанерным листом первого слоя в 10-15 мм по всему периметру помещения. Зазор м/у стыками листов 1-го слоя :2-3 мм

6. Стыковка листов 2-го слоя осуществляется с зазором не более 4 мм, зазор от стены не должен быть больше 6 мм, шаг саморезов -30 см

Контроль качества чернового пола из двух слоёв фанеры по 10 мм по лагам:

1.Отсутствие скрипа и эффекта «барабана»

2.Перепад по горизонту  не должен превышать  на участке длиной 2 м и шириной 0.25 м. :±3 мм Если неровности пола превышают ±3 мм на участке замера длиной в 2 м и ±1 мм на 0.25 м ширины, черный пол должен быть выровнен.

3.Уклон (незначительный)всего пола допускается только в одну сторону.

Материалы : практически все основные перечислены в п.4   этапа 2.Объемы с запасом +5% по фанере и +10% по брусу. А так же по другим материалам.

Критерии отбора Исполнителя:

1.Возможность видео-фотоотчётов по (минимум )2-3 выполненным объектам, с предоставлением координат Заказчиков или иные подтверждения опыта работ или отзывы.

2.Цена.Сроки.

2.1.Желательно оценить каждый этап (или пункты этапа), и общий Итого по стоимости.

2.2.Укажите количество работников и юр.-правовую форму (частники-бригада, ООО, или ИП)

2.3.Укажите срок выполнения работы и когда можете приступить (в планах 28.09.2020г)

2.4.Укажите срок гарантии на Ваши работы.

2.5.Укажите Ваши рекомендации и Ваш  адрес электронной почты и телефон, Ф.И.О.-кто готов подписывать Договор на Подрядные работы ,в качестве Бригадира-гаранта или Директора фирмы.

Камалов Равиль Шарифович (исполняю функции Прораба, тел +79255857224 (лучше писать на почту:  ravil-k@bk.ru )т.к. не всегда удобно говорить по телефону. Благодарю за внимание.